POC לסל מותאם אישית בירושלים

סיכום פגישה מיום 19.1.24

משתתפים: אבי מוליאן, תמר ור, אביעד יצחקי, דוד בר, רונית רן, מורן רן

נושא: אפיון וקידום POC לשימוש במערכת תומכת החלטה (CDSS) לפרויקט "עכשיו אני"

סיכום המפגש בנקודות:

- במפגש הוצג סטטוס פרויקט "עכשיו אני" בירושלים, עם 180 לקוחות קיימים ותוכנית עבודה קדימה. עלו נקודות משמעותיות הקשורות בתהליך הלמידה, ההטמעה וההתקדמות של הפרויקט, דוגמת חשיבות תהליך ההערכה, הקשר עם הספקים והדרישות מהם, מוטיבציות לשימוש בשירותים, אפיון סוגי השירותים ועוד.

- בירור צרכים ואתגרים – נערך שיח לגבי האופן שבו צרכי הפרויקט לקראת הרחבתו ל 500 איש יכולים לקבל מענה גם דרך הפלטפורמה הדיגיטלית כמו גם הרחבתו למקומות נוספים לטובת הפיילוטים וגיבוש לכדי מודל שירות רחב יותר בסיעוד כפי שייבנה במסגרת תוכנית הפיילוטים,

- הוצגה הדמיה של שימוש בפלטפורמה במסגרת התוכנית – כולל הסבר על האופן שבו המערכת תסייע לאשת המקצוע/הצוות בעת מתן השירות המיטבי ללקוחות.

- אפיון – החל תהליך אפיון של ה- POC לצרכי הלקוח עיריית ירושלים. מסמך הצעה לאפיון ראשוני יצא השבוע. אפיון מלא יתבצע במשותף.

- מטרת ה- POC היא הוכחת היתכנות וערך לתרומת כלי דיגיטלי מבוסס דאטה לעבודת צוות פרויקט "עכשיו אני". המטרה תהיה לסייע לצוות בהתאמת השירותים ללקוחות הקיימים ולהרחבת הפרויקט ללקוחות נוספים.

תיקוף ופיתוח המודל, עד ליצירת שירות בר קיימא ארוך טווח דרך הכנסת מודל השירות ללוח ח'2.

- אפיון – החל תהליך אפיון של ה- POC לצרכי הלקוח עיריית ירושלים. מסמך הצעה לאפיון ראשוני יצא השבוע. אפיון מלא יתבצע במשותף.

- משך והשקעה נדרשת– משך מתוכנן ל- POC – שלושה חודשים ב100K.

שיטת העבודה תהיה לייצר ערך מקסימלי לפרויקט וללקוחות בהשקעה מינימלית ככל הניתן.

- משך – משך מתוכנן ל- POC – שלושה חודשים.

- תוצרים מצופים – שימוש בדאטה קיים על מנת להראות:

- מיפוי וניתוח פרופילים אישיים תפקודיים, חברתיים, סביבתיים, של לקוחות בצורה אחידה ושיטתית מבוססת תקן ICF.

- מיפוי מבוסס AI של כ-500 (אולי עדיף 1000 אם זה לא דורש יותר מידי- משקף שזה בר היתכנות וסקייל ובהשקעה מנימלית כל עוד אין התקשרויות) שירותים במרחב הרשותי לטובת התאמה אישית לכל לקוח ולקוחה. מגוון השירותים קשור בהחלטות והעדפות הרשות ובטל"א, על מנת לשרת את המטרות שהוצגו לעיל.

- תיקוף צוות מקצועי (משובים) לגבי התועלת במערכת לנותני ומקבלי השירותים- ופידבק על ממשק המערכת, תוצרי המערכת ותרומתה לעבודה השוטפת. בהמשך, אפשרות לקבלת משוב ממשתמשי קצה, לגבי האופן העתידי שבו המערכת יכולה להנגיש עבורם מידע כחלק מתהליך השירות.

- בחינה אפשרית לפי החלטת השותפים, של נושא הסליקה במערכת, בהתאם להתקדמות ה- POC.

- אפשרות שימוש במערכת לאחר סיום ה- POC, כתקופת גשר והתנסות המשכית, עד לכניסה והרחבה לפיילוטים. לאחר מכן שימוש של הרשויות יתאפשר עם עלויות תחזוקה שוטפת וללא אחריות הספק.

- משימות להמשך:

- תיאום פגישת המשך עם צוות ירושלים – אבי, גיל ותמר.

- מפגש עם צוות שטח בפסגת זאב, כולל אשת קשר IT.

- סיכום ואישור מסמך אפיון ראשוני ומסגרת תקציב.

- בניית לוח זמנים ותוכנית עבודה שוטפת.

- מעורבות ושותפות בטל"א:

- שליפת נתוני פרט של לקוחות לטובת פיילוט של בניית תכניות טיפול מבוססי נתונים ותיקופם במסגרת הPOC.

- סגירת מודל מדדים ותמריצים

- קידום הכנסה של פיילוטים ללוח ח'-2 לבחינת הרחבה בהתאם לתוצאות