POC לסל מותאם אישית בירושלים

סיכום פגישה מיום 19.1.24

משתתפים: אבי מוליאן, תמר ור, אביעד יצחקי, דוד בר, רונית רן, מורן רן

נושא: אפיון וקידום POC לשימוש במערכת תומכת החלטה (CDSS) לפרויקט "עכשיו אני"

סיכום המפגש בנקודות:

- במפגש הוצג סטטוס פרויקט "עכשיו אני" בירושלים, עם 180 לקוחות קיימים ותוכנית עבודה קדימה. עלו נקודות משמעותיות הקשורות בתהליך הלמידה, ההטמעה וההתקדמות של הפרויקט, דוגמת חשיבות תהליך ההערכה, הקשר עם הספקים והדרישות מהם, מוטיבציות לשימוש בשירותים, אפיון סוגי השירותים ועוד.

- בירור צרכים ואתגרים – נערך שיח לגבי האופן שבו צרכי הפרויקט יכולים לקבל מענה גם דרך הפלטפורמה הדיגיטלית, זאת לקראת הרחבתו ל 500 איש כמו גם הרחבתו למקומות נוספים בעיר, וגיבוש לכדי מודל שירות רחב יותר בסיעוד כפי שייבנה במסגרת תוכנית הפיילוטים.

- הוצגה הדמיה של שימוש בפלטפורמה במסגרת התוכנית – כולל הסבר על האופן שבו המערכת תסייע לאשת המקצוע/הצוות בעת מתן השירות המיטבי ללקוחות.

- מטרת ה- POC היא הוכחת היתכנות וערך לתרומת כלי דיגיטלי מבוסס דאטה לעבודת צוות פרויקט "עכשיו אני". המטרה תהיה לסייע לצוות בהתאמת השירותים ללקוחות הקיימים ולהרחבת הפרויקט ללקוחות נוספים.

תיקוף ופיתוח המודל, עד ליצירת שירות בר קיימא ארוך טווח דרך הכנסת מודל השירות ללוח ח'2.

- אפיון – החל תהליך אפיון של ה- POC לצרכי הלקוח עיריית ירושלים. מסמך הצעה לאפיון ראשוני יצא השבוע. אפיון מלא יתבצע במשותף.

- משך והשקעה נדרשת– משך מתוכנן ל- POC – שלושה חודשים ב100K.

שיטת העבודה תהיה לייצר ערך מקסימלי לפרויקט וללקוחות בהשקעה מינימלית ככל הניתן.

- תוצרים מצופים – שימוש בדאטה קיים על מנת להראות:

- מיפוי וניתוח פרופילים אישיים תפקודיים, חברתיים, סביבתיים, של לקוחות בצורה אחידה ושיטתית מבוססת תקן ICF.

- מיפוי מבוסס AI של כ-500 שירותים במרחב הרשותי לטובת התאמה אישית לכל לקוח ולקוחה. מגוון השירותים קשור בהחלטות והעדפות הרשות ובטל"א, על מנת לשרת את המטרות שהוצגו לעיל. כמות השירותים ניתנת להרחבה לפי העדפת השותפים.

- תוצאות התאמה בין פרופיל לשירותים, לפי תחומי עניין ויעדים אישיים של כל מקרה.

- בחינה ותיקוף צוות מקצועי (משובים) לגבי התועלת במערכת לנותני ומקבלי השירותים- ופידבק על ממשק המערכת, תוצרי המערכת ותרומתה לעבודה השוטפת. בהמשך, אפשרות לקבלת משוב ממשתמשי קצה, לגבי האופן העתידי שבו המערכת יכולה להנגיש עבורם מידע כחלק מתהליך השירות.

- בחינה אפשרית לפי החלטת השותפים, של נושא הסליקה במערכת, בהתאם להתקדמות ה- POC.

- אפשרות שימוש במערכת לאחר סיום ה- POC, כתקופת גשר והתנסות המשכית, עד לכניסה והרחבה לפיילוטים. בשלב זה ניתן יהיה להכניס פרופילים חדשים ולצפות בפרופילים ישנים, עם קטלוג השירותים שמופה ב- POC. לאחר מכן שימוש של הרשויות יתאפשר עם עלויות תחזוקה שוטפת.

- משימות להמשך:

- מפגש המשך עם צוות ירושלים – אבי, גיל, תמר, עופרה וורד.

- מפגש עם צוות שטח בפסגת זאב.

- סיכום ואישור מסמך אפיון ראשוני ומסגרת תקציב.

- בניית לוח זמנים ותוכנית עבודה שוטפת.

- בחינת מעורבות ושותפות בטל"א:

- שליפת נתוני פרט של לקוחות לטובת פיילוט של בניית פרופילים ותכניות טיפול מבוססי נתוני תיקים ותיקופם במסגרת הPOC.

- סגירת מודל מדדים ותמריצים

- קידום הכנסה של פיילוטים ללוח ח'-2 לבחינת הרחבה בהתאם לתוצאות