שיפור וקיצור תהליכי הכרה וזכאות בסיעוד - מסמך דרישה עסקית

תקציר מנהלים

המוסד לביטוח לאומי מטפל בכ-350,000 תביעות לגמלת סיעוד בשנה. הפיילוט המוצע ישלב טכנולוגיית AI בתהליכי הערכת תלות, יקצר זמני טיפול משבועות לשעות, ישפר את אחידות ההחלטות ואת המענה המותאם ויאפשר למערך המעריכים (כ-1,200 איש) להתמקד במקרים המורכבים.

מוצע בזאת POC מהיר (כ-9 שבועות) המתבסס על טכנולוגיות מדף קיימות שיתחברו למערכות הקיימות באמצעות API חיצוני, ללא שינויים במערכות הליבה. הפיילוט יבחן באופן אמפירי מה מספק תוצאות מדויקות יותר - הערכה ידנית וטלפונית או הערכת AI מבוססת מסמכים, דבר שעשוי לשנות מהותית את תהליכי העבודה בעתיד. בהמשך, לאחר הוכחת היתכנות, ניתן יהיה להטמיע את הפתרון במערכות הפנימיות של הארגון.

רקע והצורך העסקי

כיום הערכות התלות מתבצעות בעיקר טלפונית, דבר שמייצר אתגרים משמעותיים:

- חוסר דיוק ושונות בהחלטות - הערכות טלפוניות אינן אחידות ולעיתים אינן משקפות במדויק את מצבו התפקודי של המבוטח.

- זמני עיבוד ארוכים - תהליך ההכרה והזכאות עשוי להימשך שבועות, מה שמוביל לעיכוב בקבלת הזכאות והשירותים הנדרשים.

- עומס תפעולי וניצול משאבים לא מיטבי - מעריכים עוסקים בעיבוד ראשוני של תיקים במקום להתמקד במקרים מורכבים.

הפתרון המוצע

שילוב בינה מלאכותית (AI) כמנגנון לניתוח מסמכי תביעה קיימים יאפשר:

- קיצור דרמטי של זמני הטיפול - מעבר מטיפול של שבועות לשעות עם יעד הפחתה של לפחות 60%.

- שיפור בדיוק ובאחידות ההחלטות - ניתוח נתונים אחיד וסטנדרטי.

- מיקוד מקצועי של המעריכים - הפנייתם לאבחנות המורכבות ולהתאמת שירותים.

- שיפור השירות לאזרח - קיצור זמני המתנה וקבלת החלטות מהירה ומדויקת יותר.

מטרות הפיילוט ומדדי הצלחה

- קיצור זמני הטיפול בבקשות - הפחתה של 60% לפחות בזמן ההמתנה לקבלת החלטה.

- שיפור אחידות ההחלטות - הפחתת שונות בין הערכות של מעריכים שונים באותם מקרים.

- דיוק מערכת - רמת דיוק של 85% לפחות ביחס להערכות המעריכים המומחים.

- שיפור מיקוד המשאבים האנושיים - הפניית מעריכים מקצועיים למקרים מורכבים והתאמת שירותים ולא לעיבוד ראשוני של תיקים והערכות טלפניות לכולם.

מתווה פעולה מוצע - POC קצר (עד 9 שבועות)

הפיילוט יתבצע בשלושה שלבים מדורגים (כל שלב עד 3 שבועות):

- איסוף וניתוח ראשוני - הכנת מדגם של 500-700 תיקים מתוך הבדיקות בשטח ובניית תשתית ראשונית.

  - שימוש בטכנולוגיות מדף קיימות לעיבוד מסמכים

- תיקוף הממצאים מול בדיקות שטח - נקודה מרכזית במודל

  - השוואה ישירה בין תוצאות ה-AI המבוסס על מסמכי התביעה לבין ההערכות שנעשו בשיטה הקיימת אל מול כ-1,500 הערכות תפקודיות הנעשות בימים אלו בשטח

  - בחינה אמפירית: מה יותר מדויק - הערכה ידנית וטלפונית או הערכת AI מבוסס מסמכים?

  - מדידת פערים והבנת מקורם

- הפעלה היברידית - שילוב המערכת כתומכת החלטה למעריכים והערכת ושיפור ביצועים דינמי

יתרונות הגישה המוצעת

1. פשטות טכנית ויישום מהיר

- התחברות חיצונית באמצעות API - ללא צורך בשינויים במערכות הקיימות בשלב ה-POC

- שימוש בטכנולוגיות בשלות ומוכחות, ללא פיתוח מורכב

- יכולת התחלת פיילוט תוך זמן קצר (שבועות בודדים)

2. מזעור סיכונים

- פתרון שלב ה-POC מופעל מחוץ למערכות הליבה ואינו משפיע על תהליכי העבודה הקיימים

- תיקוף יסודי מול בדיקות שטח לפני החלטה על שיטת הטמעה

- אפשרות לתיקון ושיפור לפני הרחבת היישום

3. עמידה בדרישות אבטחת מידע

- הפיילוט יבוצע בסביבת ענן מאובטחת העומדת בתקני אבטחה מחמירים

- אפשרות לעבודה עם נתונים מותממים בשלב ראשון

- פיקוח של יחידת אבטחת המידע לאורך כל התהליך

תוכנית להרחבה עתידית

לאחר הוכחת היתכנות בשלב ה-POC:

- הטמעה במערכות פנימיות - על גבי תשתית הארגון הקיימת

- הרחבה לתחומי זכאות נוספים - נכות כללית, ילד נכה, נפגעי עבודה, שיקום ושירותים מיוחדים עם פוטנציאל חיסכון כולל של עשרות מיליוני שקלים בשנה.

מוצע לקדם את ה-POC המוצע שיאפשר:

- בחינת היתכנות טכנית בסיכון מינימלי

- תיקוף אמפירי של הדיוק מול בדיקות שטח

- בחינת פוטנציאל החיסכון והייעול

נדרש לאשר את הפיילוט וצוות פיתוח בשיתוף גורמי הטכנולוגיה, המקצוע והתפעול הרלוונטיים.