סיכום פגישת היערכות לתהליך  Osprint9.3.2026

מרץ 2026

1 .מבוא ונושא הפגישה

הפגישה התקיימה לצורך יישור קו והגדרת מסגרת העבודה לתהליך Osprint בשיתוף מערך הדיגיטל, חשכ"ל וחברת שטראוס אסטרטגיה.

מטרת התהליך היא לפתח פתרון שירות חדש עבור מתאמות שירות בתחום הסיעוד, שיתמוך במעבר ממודל טיפול מסורתי למודל קהילתי רחב יותר המאפשר הזדקנות מיטבית.

הפגישה עסקה בהגדרת:

- סקופ הפיתוח

- עקרונות המוצר הראשוני

- אוכלוסיית היעד

- צוות ה-Osprint

- משימות לפתיחת התהליך

2. משתתפים

| תפקיד / ארגון | שם |
| --- | --- |
| מוביל פיתוח, שותפויות ו-AI ביטוח לאומי | אביעד יצחקי |
| נציג חשכ"ל | דניאל |
| מערך הדיגיטל | דורית ציוני |
| שטראוס | אביבית בן-סימון |
| שטראוס אסטרטגיה | יואב פרידור |
| שטראוס אסטרטגיה | אורי זעירא |

3. החלטות מרכזיות

3.1 סקופ ה-Osprint הוחלט להתמקד בפיתוח כלי עבודה למתאמת השירות לטובת הרחבה כמערכת הפעלה בסקייל.

הכלי יתמוך בתהליך העבודה של המתאמת מול האזרח ויאפשר:

- איתור שירותים רלוונטיים

- התאמת שירותים לצרכי הקשיש

- ניהול תהליך הליווי

במקביל לסקופ בשלב זה

- הגדרת מרקטפלייס השירותים

- גיוס ספקים

- אינטגרציות עם ספקים

הגישה שנבחרה: מערכת הפעלה מינימליסטית (MVP) שתאפשר מעבר הדרגתי מפיילוט לסקייל ארצי.

3.2  מנוע התאמה לשירותים

בשלב הראשון לא יפותח מנוע למידה מבוסס  AI

הסיבות:

- אין מספיק דאטה איכותי

- נדרש שלב איסוף נתונים

לכן יפותח: מנוע התאמה בסיסי מתפתח  ("Dummy Engine")

מאפיינים:

- סינונים וסיווגים דיכוטומיים- מצב תפקודי, מרחק והתאמה לרצון ותכנית אישית

- פרמטרים קשיחים (אזור, רמת תפקוד)

- על בסיס המלצות ופידבק במערכת

עם זאת, המערכת תיבנה כך שתאפשר בהדרגה ובעתיד:

- איסוף דאטה מובנה

- התאמה לשביעות רצון ולתוצאות

- בניית מנוע המלצות חכם

3.3 אוכלוסיית יעד- האוכלוסייה הרלוונטית למודל השירות:

כ-220,000  קשישים מתפקדים המקבלים גמלת סיעוד.

מאפיינים:

- רמות תפקוד: 1-3

- קשישים המתגוררים בקהילה

- פוטנציאל למניעת הידרדרות תפקודית

פיילוט ירושלים

הפיילוט הקיים כולל: כ-286  משתתפים

והוא ישמש בסיס למידול השירות והמערכת.

3.4  שינוי מודל השירות- התהליך מבוסס על מעבר ממודל מסורתי למודל קהילתי.

המודל הקיים: מטפל ↔ מטופל- יחס 1:1

המודל החדש: מתאמת שירות ↔ אזרחים רבים

תפקיד המתאמת:

- לזהות צרכים

- להציע שירותים משלימים

- לחבר לפתרונות בקהילה

סוגי שירותים אפשריים:

- פעילות חברתית

- שירותים קהילתיים

- שירותי מניעה

- פעילויות לשימור תפקוד וקידום בריאות

- מוצרים תומכים

מטרת העל: הזדקנות מיטבית ומניעת הידרדרות תפקודית.

4. צוות ה-Osprint צוות ליבה (מחויב לכל המפגשים)

- יואב פרידור ואורי זעירא – שטראוס אסטרטגיה

- אביעד- ביטוח לאומי

- גלי גז– עו"ס אגף סיעוד

- סימה-  קרנות הביטוח הלאומי

- דניאל – חשכל

- אבי – מנהל פרויקט ירושלים

- תמר – מנהלת קהילה

- נציגת משרד הרווחה

- נציג קופת חולים (המלצה: מאוחדת)

- עופרה – מערכות מידע חברתיות עיריית ירושלים

- שתי מתאמות שירות (שותפות לעיצוב)

- מאשה-גרונטולוגית ומנהלת מוצר

- נציג/ה מהקהילה המבוגרת

- נציג סניף/מחשוב בטל"א?

חשיבות מיוחדת ניתנה לשילוב מתאמות שירות כשותפות עיצוב.

משתתפים תורמים והיגוי  (Advisory)

- נטלי גבאי – מנהלת האגף ביטוח לאומי

- ירונה שלום- סמנכ"ל מינהל גמלאות

- יריב מן- סמנכ"ל מינהל אזרחים ותיקים, רווחה

- יגאל/רועי- אג"ת תקציבים

- גיל ריבוש- סמנכ"ל קהילה, ירושלים

משתתפים אלו יוכלו לתרום לדיון אך לא ישנו החלטות צוות הליבה.

.5פעולות פתוחות

| סטטוס | אחראי | פעולה |
| --- | --- | --- |
| ממתין | יואב | הצעת תאריכים חלופיים למפגש ראשון |
| ממתין | דניאל | בדיקת זמינות משרדי החשכ"ל בירושלים |
| ממתין | אביעד | בדיקת זמינות הג'וינט |
| ממתין | דניאל | בירור נציג משרד הרווחה |
| ממתין | אביעד | סגירת השתתפות עופרה (מערכות מידע ירושלים) |
| ממתין | אביעד | בירור נציג מערכות מידע ביטוח לאומי |
| ממתין | יואב | הגדרת מודל צוות ליבה מול אורחים |
| ממתין | ביטוח לאומי | הכנת הצגת פיילוט ירושלים |

.6 לוח זמנים משוער-

- תחילת תהליך: Osprint: לאחר חג הפסח 2026

- מפגש ראשון: תאריך ייקבע (14.4 נפסל – יום השואה)

מיקום אפשרי: משרד האוצר ירושלים/ משרדי הג'וינט/ מערך הדיגיטל ירושלים/ נפש בנפש

.7 תובנות אסטרטגיות (ניתוח)- מהפגישה עולה כי הפרויקט אינו רק טכנולוגי אלא שינוי מודל שירות הציבורי לאזרח

השלכות מרכזיות:

1️⃣ מעבר ממימון טיפול לניהול איכות חיים בקהילה
2️⃣ יצירת שכבת Service Coordination  מעל שירותי הרווחה והבריאות
3️⃣ יצירת תשתית נתונים לאומית להזדקנות מיטבית
4️⃣ פוטנציאל לפיתוח מנוע המלצות חכם בעתיד

כלומר: ה-Osprint הוא למעשה שלב ההקמה של פלטפורמת שירות חדשה בתחום הסיעוד בישראל. ושדרוג מערכת ההפעלה בביטוח הלאומי לשירות מותאם וחכם לאזרח.